**User story** : Quên mật khẩu

Task 1 : Thiết kế giao diện

* Tạo nút “Quên mật khẩu ” , nút “Gửi mã otp” trong giao diện đăng nhập
* Thiết kế form nhập email , số điện thoại
* Thiết kế form nhập mật khẩu , xác thực mật khẩu

Story Points : 5

Thời gian thực hiện : 12 giờ

Task 2 : Xây dựng form quên mật khẩu

* Xây dựng giao diện cho form bằng HTML , CSS , JavaScript

Story Points : 2

Thời gian thực hiện : 4 giờ

Task 3 : Xây dựng chức năng quên mật khẩu

* Xây dựng tính năng gửi mã OTP về số điện thoại hoặc email
* Xác thực email , số điện thoại đăng kí tài khoản với cơ sở dữ liệu
* Lưu lại mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu
* Tính năng không hỗ trợ khi người dung nhập sai mã OTP quá 5 lần

Story Points : 8

Thời gian thực hiện : 16 giờ

Task 4 : Thiết lập và xử lý các chức năng đặc biệt

* Hiện thị thông báo các lỗi khi người dung nhập sai mã OTP , số điện thoại , email không được đăng kí , mật khẩu quá yếu hoặc đã từng được sử dụng , thông báo hạn chế người dung khi nhập sai mã OTP

Story Points : 5

Thời gian thực hiện : 8 giờ

Task 5 : Kiểm thử

* Kiểm thử tính năng chuyển đổi sang form nhập email và số điện thoại khi nhấn vào “Quên mật khẩu”
* Kiểm thử tính năng gửi mã OTP khi nhập số điện thoại hoặc email
* Kiểm tra tính năng không hỗ trợ người dung khi nhập sai mã OTP
* Kiểm tra lại mật khẩu mới khi đăng nhập lại hệ thống

Story Points : 5

Thời gian thực hiện : 8 giờ