**US3.2:** Là một nhân viên tôi muốn cập nhật mô tả yêu cầu để cung cấp thêm thông tin,thay đổi mức độ ưu tiên của yêu cầu.

**Nội dung User Story**

* **Người dùng:** Nhân viên
* **Hành động:** Cập nhật mô tả yêu cầu, thay đổi mức độ ưu tiên
* **Kết quả:** Nhân viên có thể sửa đổi thông tin chi tiết của yêu cầu và điều chỉnh mức độ ưu tiên để phản ánh đúng tình hình thực tế.

**Mục tiêu của User Story**

* **Đối với nhân viên:**
  + Đảm bảo thông tin yêu cầu luôn chính xác và cập nhật.
  + Tăng khả năng quản lý và theo dõi tiến độ công việc của bản thân.
  + Giúp các bộ phận liên quan hiểu rõ hơn về yêu cầu và ưu tiên xử lý.
* **Đối với hệ thống:**
  + Cung cấp một giao diện trực quan và dễ sử dụng để nhân viên tự cập nhật thông tin yêu cầu.

**Tiêu chí Chấp nhận (Acceptance Criteria)**

* Hệ thống cho phép nhân viên truy cập và chỉnh sửa các yêu cầu mà mình đã tạo.
* Nhân viên có thể thêm, xóa hoặc sửa đổi nội dung trong phần mô tả yêu cầu.
* Hệ thống cung cấp một danh sách các mức độ ưu tiên (ví dụ: thấp, trung bình, cao, khẩn cấp) và cho phép nhân viên chọn mức độ ưu tiên phù hợp.
* Hệ thống ghi lại lịch sử các lần chỉnh sửa yêu cầu để theo dõi sự thay đổi.
* Giao diện cập nhật yêu cầu rõ ràng, trực quan và dễ sử dụng.

**Phân tách Task**

**Tổng số story point ước tính: 5-6**

**Ước tính tổng thời gian: 12-15 giờ**

**Task 1: Thiết kế giao diện cập nhật yêu cầu:**

* Xác định các trường thông tin cần hiển thị và cho phép chỉnh sửa (ví dụ: tiêu đề yêu cầu, mô tả chi tiết, mức độ ưu tiên, ngày tạo, người tạo).
* Thiết kế giao diện trực quan, dễ sử dụng, cho phép nhập và sửa đổi văn bản một cách linh hoạt.
* **Story point:** 1-2
* **Ước tính:** 4-6 giờ

**Task 2: Kết nối với cơ sở dữ liệu:**

* Thiết lập kết nối giữa giao diện cập nhật với cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin yêu cầu.
* Viết các truy vấn SQL để cập nhật dữ liệu khi người dùng thực hiện thay đổi.
* **Story point:** 1
* **Ước tính:** 2-3 giờ

**Task 3: Cập nhật thông tin yêu cầu:**

* Khi người dùng thực hiện thay đổi, hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
* **Story point:** 1
* **Ước tính:** 2 giờ

**Task 4: Ghi lại lịch sử thay đổi:**

* Mỗi lần cập nhật, hệ thống ghi lại thông tin về người thực hiện, thời gian và nội dung thay đổi.
* **Story point:** 1
* **Ước tính:** 2 giờ

**Task 5: Kiểm soát quyền truy cập:**

* Đảm bảo chỉ người tạo yêu cầu mới có quyền chỉnh sửa yêu cầu đó.
* **Story point:** 1
* **Ước tính:** 2 giờ