**US3.3:** Là một nhân viên tôi muốn xem trạng thái của các yêu cầu đã gửi (đang chờ , đã phê duyệt hoặc bị từ chối ) để nắm rõ tiến trình và phản hồi kịp thời.

**Nội dung User Story**

* **Người dùng:** Nhân viên
* Hành động : Xem trạng thái của các yêu cầu đã gửi
* Kết quả : Để nắm rõ tiến trình và phản hồi kịp thời

**Mục tiêu của User Story**

* Đối với nhân viên
  + Đảm bảo trạng thái yêu cầu luôn chính xác và được cập nhật liên tục
  + Tạo điều kiện cho nhân viên có thể phản hồi dựa vào yêu cầu được cập nhật
* Đối với hệ thống
  + Cung cấp giao diện trực quan và dễ sử dụng để nhân viên dễ dàng theo dõi

**Tiêu chí Chấp nhận (Acceptance Criteria)**

* Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu của nhân viên khi nhân viên trong hệ thống đó là “Đang chờ ” , “Đã phê duyệt” hoặc ‘Bị từ chối”
* Hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái yêu cầu khi có sự thay đổi
* Nhân viên có thể xem được thời gian thay đổi trạng thái
* Nhân viên có thể nhấp vào để xem chi tiết về yêu cầu đó , bao gồm lý do nếu yêu cầu ở trạng thái “Bị từ chối”
* Giao diện chi tiết yêu cầu thân thiện và dễ nhìn

Phân tích từng task

**Tổng số story point ước tính: 6-8**

**Thời gian ước tính : 11 – 14 giờ**

Task 1: Thiết kế giao diện người dùng để hiển thị trạng thái yêu cầu

**Mô tả:** Tạo giao diện hiển thị danh sách yêu cầu với trạng thái tương ứng và cho phép xem chi tiết yêu cầu.

Story Point : 1

Ước tính thời gian : 2 giờ

Task 2 : Xây dựng cơ sở dữ liệu

Mô tả : Tạo các entity liên quan đến yêu cầu và cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu để lưu trữ trạng thái yêu cầu

Story Point : 1

Ước tính thời gian : 2 giờ

Task 3 : Triển khai logic nghiệp vụ để cập nhật và theo dõi trạng thái yêu cầu

Mô tả : Xây dựng logic nghiệp vụ để cập nhật trạng thái yêu cầu từ "Đang chờ" sang "Đã phê duyệt" hoặc "Bị từ chối" và lưu trữ thông tin này trong cơ sở dữ liệu.

Story Point : 1-2

Ước tính thời gian : 2-3 giờ

Task 4 : Triển khai tính năng lấy dữ liệu

Mô tả : Tạo các API lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu để lấy danh sách yêu cầu , chi tiết yêu cầu người dùng và thời gian chuyển đổi trạng thái

Story Point : 2-3

Ước tính thời gian : 3-5 giờ

Task 5 : Kiểm thử chức năng

Mô tả : Kiểm tra toàn bộ chức năng có hoạt động đúng như mong đợi hay không

Story Point : 1

Ước tính thời gian : 2 giờ