*User Story 4.3: Là một người quản lý, tôi muốn xóa tài khoản nhân viên để nếu có nhân viên nghỉ làm sẽ ngăn chặn những truy cập không hợp lệ.*

**1. Tổng số story point và ước tính tổng thời gian**

* Tổng số story point: 8
* Ước tính tổng thời gian: Khoảng 2 ngày

**2. Mô tả chi tiết các task**

**Task 1: Phân tích yêu cầu**

* Mô tả: Phân tích chi tiết yêu cầu để xác định rõ các chức năng cần phát triển và điều kiện hoàn thành của User Story.
* Yêu cầu:
  + Nắm rõ các yêu cầu về bảo mật, quyền truy cập của quản lý.
  + Đảm bảo có bước xác nhận khi xóa tài khoản.
* Story Point: 1
* Ước tính thời gian: 4 giờ

**Task 2: Thiết kế giao diện xóa tài khoản**

* Mô tả: Thiết kế UI cho người quản lý thực hiện chức năng xóa tài khoản, bao gồm hộp thoại cảnh báo “Xác nhận xóa” và xác nhận trước khi xóa.
* Yêu cầu:
  + Giao diện đơn giản, trực quan cho người dùng quản lý. Danh sách tài khoản nhân viên cần có chức năng tìm kiếm và lựa chọn tài khoản để xóa
  + Có cảnh báo rõ ràng và có xác nhận lại trước khi thực hiện thao tác xóa.
* Story Point: 2
* Ước tính thời gian: 5 giờ

**Task 3: Triển khai tính năng xóa tài khoản**

* Mô tả: Phát triển API và logic backend để thực hiện yêu cầu xóa tài khoản và thực hiện xóa, vô hiệu hóa tài khoản ngay sau khi thực hiện xác nhận xóa.
* Yêu cầu:
  + API xóa tài khoản nhân viên dựa trên ID, tên, bộ phận,... và cập nhật trạng thái tài khoản trong cơ sở dữ liệu.
  + Xác nhận xóa tài khoản và ngăn chặn truy cập sau khi bị xóa.
  + Xử lý bảo mật và kiểm tra xem tài khoản có thể bị xóa hợp lệ.
* Story Point: 3
* Ước tính thời gian: 12 giờ

**Task 4: Ghi nhật ký hoạt động**

* Mô tả: Chức năng sẽ ghi lại chi tiết hoạt động xóa tài khoản vào nhật ký để phục vụ kiểm tra và bảo mật.
* Yêu cầu:
  + Nhật ký sẽ ghi lại thời gian xóa, người thực hiện xóa tài khoản (ID quản lý), tài khoản bị xóa.
  + Bảo mật dữ liệu trong nhật ký và cho phép truy xuất khi cần thiết.
* Story Point: 1
* Ước tính thời gian: 5 giờ

**Task 5: Kiểm thử tính năng**

* Mô tả: Kiểm thử toàn diện chức năng xóa tài khoản, bảo mật và ghi chép nhật ký.
* Yêu cầu:
  + Kiểm thử xác nhận xóa tài khoản, kiểm thử bảo mật và ghi nhận kết quả trong nhật ký.
  + Các trường hợp kiểm thử:
    - Kiểm thử chức năng: Đảm bảo tài khoản bị xóa không thể đăng nhập lại.
    - Kiểm thử bảo mật: Xác minh token đăng nhập bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
    - Kiểm thử UI: Kiểm tra hộp thoại cảnh báo và xác nhận xóa.
    - Kiểm thử nhật ký hoạt động: Đảm bảo ghi nhật ký đầy đủ và chính xác.
* Story Point: 1
* Ước tính thời gian: 8 giờ

**3. Nội dung của User story**

* Người dùng: Người quản lý.
* Hành động: Xóa tài khoản nhân viên.
* Kết quả: Tài khoản nhân viên đã nghỉ làm sẽ ngăn chặn những truy cập không hợp lệ.
* Mục tiêu:
* Đối với người quản lý: Dễ quản lý nhân sự trong công ty.
* Đối với nhân viên: Tránh bị đối tượng có hành vi xấu lợi dụng sử dụng thông tin tài khoản của mình.
* Tiêu chí chấp nhận
* Hệ thống cho phép người quản lý thực hiện chức năng xóa tài khoản nhân viên.
* Người quản lý có thể tìm kiếm tài khoản nhân viên bằng ID nhân viên, họ tên, thuộc bộ phận nào.
* Sau khi xóa tài khoản hệ thống tự động cập nhật cơ sở dữ liệu, tự động ghi lại nhật ký xóa tài khoản.
* Sau khi xóa khi cần có thể truy xuất thông tin ngày giờ người thực hiện xóa đồng thời bảo mật thông tin của nhân viên đã nghỉ làm.