**User Story:** US4.2: Là người quản lý, tôi muốn xem danh sách tất cả các tài khoản nhân viên, chức năng và phòng ban của họ để kiểm soát dễ dàng.

**Nội dung User Story**

**+Người dùng:** Người quản lý

**+Hành động:** Xem danh sách các tài khoản nhân viên

**+Kết quả:** Người quản lý có thể xem được danh sách đầy đủ các tài khoản nhân viên, bao gồm thông tin về chức năng và phòng ban của từng người.

**Mục tiêu của User Story**

**+Đối với người quản lý:**

* Có cái nhìn tổng quan về cấu trúc tổ chức và nhân sự
* Kiểm soát và quản lý tài khoản nhân viên dễ dàng
* Theo dõi hoạt động của nhân viên
* Cung cấp dữ liệu cho các báo cáo quản lý

**+Đối với hệ thống:**

* Cung cấp một giao diện trực quan để người quản lý xem danh sách tài khoản

**Tiêu chí Chấp nhận (Acceptance Criteria)**

* Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các tài khoản nhân viên hiện có.
* Danh sách có thể được sắp xếp theo các tiêu chí khác nhau (ví dụ: theo tên, phòng ban, chức vụ).
* Người quản lý có thể tìm kiếm một tài khoản cụ thể dựa trên các tiêu chí như tên, mã số nhân viên, phòng ban.
* Thông tin hiển thị trong danh sách phải chính xác và đầy đủ.
* Giao diện danh sách tài khoản dễ sử dụng và trực quan.

**User Story:** US4.2: Là người quản lý, tôi muốn xem danh sách tất cả các tài khoản nhân viên, chức năng và phòng ban của họ để kiểm soát dễ dàng.

**+Tổng số story point:** 5-7

**+Ước tính tổng thời gian:** 16 giờ

**Task1: Thiết kế giao diện danh sách nhân viên:**

+Xác định các trường thông tin cần hiển thị: Họ tên, mã nhân viên, phòng ban, chức vụ, trạng thái tài khoản (hoạt động/không hoạt động), ngày tạo tài khoản.

+Thiết kế giao diện trực quan, dễ sử dụng, cho phép sắp xếp và lọc dữ liệu.

**+Story point:** 1-2

**+Ước tính:** 6 giờ

**Task2: Kết nối với cơ sở dữ liệu:**

+Thiết lập kết nối giữa giao diện với cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin nhân viên.

+Viết các truy vấn SQL để lấy dữ liệu cần thiết.

**+Story point:** 1

**+Ước tính:** 2 giờ

**Task3: Hiển thị danh sách nhân viên:**

+Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên giao diện theo thiết kế.

**+Story point:** 1

**+Ước tính:** 2 giờ

**Task4: Tìm kiếm và lọc dữ liệu:**

+Thêm chức năng tìm kiếm theo các trường thông tin (họ tên, mã nhân viên, phòng ban).

+Cho phép lọc dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau (trạng thái tài khoản, phòng ban).

**+Story point:** 1-2

**+Ước tính:** 4 giờ

**Task5: Phân quyền truy cập:**

+Đảm bảo chỉ người quản lý mới có quyền truy cập vào danh sách này.

**+Story point:** 1

**+Ước tính:** 2 giờ